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Pojasnilo : 
Ta prvi dodatek  pogodbeni stranki skleneta v primeru, ko investitor izmed  več projektantov s katerimi je sklenil projektantsko pogodbo izbere vodilnega projektanta (vodilnega pogodbenika skladno z določilom 4. točke 11. člena GZ) in velja za odnos med investitorjem in vodilnim projektantom.
Aneks 1 se lahko uporabi kot aneks, ali pa se člene tega aneksa smiselno uporabi med osnovnim pogodbenim tekstom.
V poševni pisavi so zapisane pripombe ali pojasnila.




1. DODATEK  K

POGODBI O IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
 
za objekt ………………………………………………………………………………………………....


Pogodbeni stranki: 

INVESTITOR /naročnik/ :  ………………………………………………………..

PROJEKTANT :                  ………………………………………………………..



1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je investitor za izdelavo projektne dokumentacije pri investiciji iz osnovne pogodbe, sklenil pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije  za istočasno projektiranje, z več pogodbenimi partnerji. 
Izmed pogodbenih partnerjev (projektantov)  je investitor za vodilnega projektanta izbral projektanta  …………………………, ki je prevzel obveznost projektanta skladno z določilom 11. člena Gradbenega zakona. 

1. člen

Vodilni projektant  imenuje  za vodjo projekta  ……………………………………….. . 

1. člen
Investitor se zaveže, da bo o izboru vodilnega projektanta in o imenovanju  vodje  projekta obvestil vse pogodbene partnerje.    

1. člen
Investitor določi pooblastila vodilnemu projektantu v razmerju do drugih pogodbenih projektantov,  v zvezi s potrjevanjem projektne dokumentacije, podpisi izjav in vpisi  v gradbene dnevnike. 

1. člen 
Vodja projekta sodeluje na koordinacijskih in drugih operativnih sestankih v položaju predstavnika vodilnega pogodbenika in je odgovoren za koordinacijo pri izdelavi projektne dokumentacije in skrbi za njeno celovitost.
Vodilni pogodbenik ni v nobenem razmerju s posameznimi pogodbeniki – projektanti, ki so v poslovnem razmerju izključno do investitorja. Vodilni projektant ne odgovarja za delo posameznih projektantov, pač pa nosi odgovornost za medsebojno usklajenost projektne dokumentacije ter resničnost navedb ob zaključku gradnje v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja. 

1. člen

Ta 1. dodatek k Pogodbi o izdelavi projektne dokumentacije  je zapisan v 4 enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po 2 izvoda in začne veljati z dnem podpisa pogodbenih strank.  



          INVESTITOR                                                                PROJEKTANT 


     ……………………………………                                ………………………………………



Kraj, datum  …………………………                               Kraj, datum…………………………...
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