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Pojasnilo : 
Ta drugi dodatek sklepata pogodbeni stranki v primeru, ko se projektant zaveže da poleg izdelave projektne dokumentacije prevzame še storitve, ki so povezane z izdelavo projektne dokumentacije, torej storitve, ki so poklicne naloge pooblaščenega arhitekta oziroma pooblaščenega inženirja (svetovanje in zastopanje naročnika vključno z zastopanjem pred upravnimi organi ali drugimi osebami javnega ali zasebnega prava, pridobivanje soglasij in druge storitve poslovnega svetovanje). Poleg navedenih poslovnih storitev je predmet tega  dodatka tudi storitev spremljanja gradnje, ki jo v imenu  projektanta opravlja vodja projekta  oziroma vodja načrta PZI dokumentacije.

Aneks 2 se lahko uporabi kot aneks, ali pa se člene tega aneksa smiselno uporabi med osnovnim pogodbenim tekstom.

S poševno pisavo so zapisana pojasnila in komentarji.   





2. DODATEK  K

POGODBI O IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
 
za objekt ………………………………………………………………………………………………....


Pogodbeni stranki: 
INVESTITOR /naročnik / :         ………………………………………………………..

PROJEKTANT :                          ………………………………………………………..



1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da investitor naroča, projektant pa prevzame naročilo za opravljanje storitev tehničnega svetovanja in zastopanja investitorja v upravnih postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja, postopku prijave začetka gradnje,  postopku pridobitve uporabnega dovoljenja.. 
Potrebno dodatno specificirati obveze v sklopu navedenih postavk. 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da investitor naroča, projektant pa prevzame v izvedbo storitve spremljanja gradnje v času izvedbe del izvajalca v času od prijave gradnje oziroma v primeru izdelave druge dokumentacije od časa sklenitve gradbene pogodbe) do pridobitve uporabnega dovoljenja.  
Projektant PZI bo s svojim vodjem projekta oziroma vodji načrtov spremljal gradnjo do pridobitve uporabnega dovoljenja (do zaključka gradnje)
 Potrebno podrobneje specificirati potrebna dela ( n.pr. časovni obseg,, ključni dogodki, dokumentiranje).
  Lahko se izbere le ena ali več storitev iz tega člena, ali pa se opredelijo še druge storitve.  

1. člen

Storitve, ki so predmet tega aneksa so odplačne; pogodbena cena znaša ………………..EUR +DDV.
V pogodbeno ceno niso vključeni stroški upravnih taks.

Investitor je dolžan plačati dogovorjeno pogodbeno ceno iz tega dodatka na naslednji način:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Pojasnilo: 
Potrebno je navesti plačila  posameznih  opravljenih storitev in posebej spremenjene roke za izdelavo projektne dokumentacije v primeru, ko je dokumentacija vezana na pridobitev upravne odločbe, dovoljenja, projektnih pogojev in mnenj (lahko se poda le urna postavka in se število potrebnih ur določa sproti).


1. člen
Ta 2. dodatek k Pogodbi o izdelavi projektne dokumentacije  je zapisan v 4 enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po 2 izvoda in začne veljati z dnem podpisa pogodbenih strank.  






          INVESTITOR                                                                PROJEKTANT 


     ……………………………………                                ………………………………………



Kraj, datum  …………………………                               Kraj, datum…………………………...
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